Návrh smlouvy o dílo č. ……………

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen občanský zákoník) mezi

1. Objednatelem:

Obchodní jméno: 		Obec Stvolová

Sídlo :				Stvolová 39, 679 61 Letovice

IČ:				62072897

Bankovní spojení:	              KB a.s, č.ú. 18027631/0100

Zastoupený:			paní Oldřiškou Kořístkovou – starostkou obce

Spojení:			tel.: 775 039 248, Email: starosta@stvolova.cz

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem:	………………………………………….

………………………………………….

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ:

DIČ:

Telefon:

e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu ……………..

(dále jen zhotovitel)

Objednatel a zhotovitel uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v bodě II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit cenu dle bodu III. této smlouvy a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

- Úvodní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva a zadávací dokumentace k podání nabídek pro výběr zhotovitele stavebních prací, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne********.

- Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

II. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy jsou stavební práce, montáže a dodávky na akci „STVOLOVSKÁ RYCHTA – sanace objektu“, Stvolová – Skřib 2, 679 62 Letovice“.

- Rozsah prací specifikován zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

- Předmět plnění (dílo) bude provedeno v bezvadné jakosti v souladu s příslušnými platnými normami a předpisy platnými v době provádění.

- Likvidace odpadu bude v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a vyhláškami MŽP č.381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. vše v platném znění.

- Případný nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě (§16 odst.3 zák. 185/2001 sb.)

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní zodpovědnost, bez vad a nedodělků, řádně a včas, na své náklady a nebezpečí v souladu s požadavky a podmínkami obsaženými v této smlouvě, v souladu s technickými podmínkami.

- Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty vymezující dílo v plném rozsahu převzal, seznámil se s nimi a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

- Místem plnění je budova Stvolovské rychty, Stvolová – Skřib 2, 679 61 Letovice. Konkrétní podmínky budou sjednány v protokolu o předání a převzetí staveniště.

- Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. Použité materiály musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění a technická vybavení nezbytná k provedení a dodání díla.

III. Cena za dílo

- Celková cena za provedení díla dle čl. II.  této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

Cena bez DPH:		             ……………….., Kč

DPH 21%:		             ………………... Kč

Cena s DPH:	       		………………... Kč

2.    	Tato cena obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla dle čl. II této smlouvy a je po celou dobu trvání této smlouvy stanovena jako nejvýše přípustná. Není možné ji překročit s výjimkou změny sazby DPH v částce DPH v rozsahu odpovídajícím změně sazby, a to na základě předem podepsaného písemného dodatku k této smlouvě.

3.    	Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek, anebo prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.

4.     	Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako např. zařízení staveniště, náklady na BOZ, pravidelné denní odklízení odpadu, dočasné dopravní značení, uvedení do původního stavu, dopravy na staveniště, svislé dopravy, skladování, ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.

5.   	Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele. Každá změna smlouvy mající vliv na cenu musí být podložena odsouhlaseným cenovým návrhem zhotovitele a změnou stanovení výdajů na financování akce. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu vzniklých důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které si vyžádá a odsouhlasí a které jsou objektivní a nutné pro realizaci díla a tedy slouží k naplnění cílů a parametrů projektu.

IV. Doba plnění

1.      Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech :

Převzetí staveniště:                             	…………..	nejpozději

Zahájení prací zhotovitelem:		…………..

Ukončení, předání a převzetí díla:	…………..

2.	Provedením předmětu díla se rozumí úplné provedení díla a dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

V. Platební a fakturační podmínky

1. 	Objednatel neposkytuje zálohy.

2.        Provedené práce budou účtovány měsíčně na základě odsouhlasené provedené skutečnosti. Splatnost fakturace sjednána 30 dnů ode dne odsouhlasení provedeného plnění.

3. 	Příloha faktury bude obsahovat soupis skutečně provedených prací a dodávek podle položkového rozpočtu ve formě zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol musí být odsouhlasen ze strany objednatele osobou vykonávající technický dozor a statutárním zástupcem objednatele. Bez podepsaného zjišťovacího protokolu se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný.

4.     	Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy. Faktura bude obsahovat úplné obchodní názvy obou stran včetně jejich identifikačních údajů, IČ a DIČ obou stran, bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele, popis plnění včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu splatnosti, cenu bez DPH, samostatně DPH a cenu s DPH, přílohy požadované touto smlouvou včetně podpisů oprávněných osob.

5.   	Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující   prohlášení objednatele, že dílo přejímá.

VI. Dodací a kvalitativní podmínky

1.      Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.

2.    	Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět podle schválené a vzájemně odsouhlasené cenové nabídky, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dalšími platnými předpisy. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

3. 	Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.

4. 	Technický dozor objednatele bude vykonávat ing. Řezníček Lubomír, Vranová 1, mob. 603 569 366, Emeil: reznicek@kompletstav.cz (dále jen TDI), který bude mít neomezený přístup na staveniště a ke stavebnímu deníku. Rozsah pravomocí TDI je vymezen příslušnými předpisy o výkonu stavebního a technického dozoru. TDI má právo zastavit stavbu, pokud dílo nebude prováděno v souladu s touto smlouvou, bezpečnostními předpisy a technologickými postupy bouracích prací, nakládání s odpady nebude v souladu se zákonem, případně se zhotovitel nebude řídit pokyny TDI.

5. 	Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům obsaženým v této smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně po dohodě mezi oběma smluvními stranami za účasti TDI stavby. Tyto změny budou potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

VII. Staveniště

1. 	Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí staveniště ověřit existenci a stav stávajících inženýrských sítí a stav staveniště s ohledem na překážky, které by mohly bránit v provádění díla.

2. 	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis.

3.	Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.

4. 	Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení provozního, sociálního, skladovacího a výrobního zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zejména pak náklady na zamezení přístupu nepovolaných osob, výstražné značení, ochranná hrazení, zamezení nadměrné prašnosti apod.

5.     	Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů včetně stavební suti a nepotřebného materiálu v souladu se zákonem. Zhotovitel není oprávněn ukládat stavební materiál nebo odpad mimo prostory staveniště.

6.	Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Provozní, sociální, příp. výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a požadavky stavebního dozoru. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

7.     	Zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, dopravním omezením, záborům místních komunikací, projednání provizorního dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu výstavby – pokud tato situace nastane.

8. 	Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za ostrahu díla, zařízení staveniště a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů jak při vlastní realizaci díla, tak i při pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob v rámci předaného staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit prostor staveniště tak, aby nemohlo dojít k průniku neoprávněných osob, prachu, hluku, kouře do prostor objektu stavbou nedotčených.

9. 	Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dne po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli.

    - Stavební deník

1. 	Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 157), a to ode dne převzetí staveniště až do řádného ukončení prací. Stavební deník bude veden způsobem obvyklým a zákonně předepsaným v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.

2.	Záznamy o průběhu prací, kontrol, přejímání prací i všech dalších okolnostech, které budou obě strany považovat za důležité, budou zapisovány denně. Za řádné vedení stavebního deníku zodpovídá stavbyvedoucí zhotovitele (viz příslušné právní předpisy). Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný!

3. 	Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

4. 	Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

5. 	Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku TDI, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů.

6. 	Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného zástupce, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele souhlasí.

7. 	Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a nedodělků na díle. Zhotovitel předá objednateli originál stavebního deníku v rámci předání a převzetí díla, či v rámci předání a převzetí odstraněných vad a nedodělků.

8. 	Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

IX. Předání a převzetí díla

1. 	Objednatel a zhotovitel se dohodli na jednorázovém přejímání předmětu díla. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 3 dny předem, kdy bude předmět díla připraven k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných orgánů statní správy.

2.   	 Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. IV. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

3.    	Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění dle § 2617 občanského zákoníku.

4. 	Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i jakákoliv jiná faktická či právní vada díla či části díla. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti smlouvě o dílo.

5. 	Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, nebo nedodělky. Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla.

6. 	K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci skutečného provedení, geodetické zaměření pokud charakter díla toto vyžaduje, technické listy, atesty, protokoly zkušební a revizní, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků a dále pak ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá.

7. 	Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

8.     	V případě, že objednatel předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.     	Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

X. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1.     	Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

2. 	Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty.

3.     Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce:  60 měsíců, na výrobky pak 24 měsíců v souladu se záručními podmínkami prodejců.

4. 	Záruční doba začíná plynout okamžikem, kdy bude objednateli předáno celé řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků, nejdříve však ode dne předání díla. Každá prokázaná závada nezaviněná objednatelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady.  Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

5.     	Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

6.     	Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje ve věcech neupravených touto smlouvou občanský zákoník.

7.    	Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.

8.	Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává.

9.	Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování objednatelem reklamované vady nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, v případě vad bránících provozu díla či ohrožujících bezpečnost  do 48 hodin a vady odstranit v co možná nejkratší lhůtě. O zahájení odstraňování vady provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických.

10. 	Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto  o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel.

11.	V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně odstranit vadu díla, za kterou odpovídá, je objednatele oprávněn vadu odstranit sám či prostřednictvím jakékoli třetí osoby, a zhotovitel se mu zavazuje uhradit veškeré náklady s tím spojené.

XI. Sankce

1.       Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu zaplatit:

- v případě nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,00 - Kč za každý den prodlení.

- za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování každé reklamované vady 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení

2.	Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu z prodlení ve výši

stanovené platným nařízením  vlády č. 142/1994 Sb. v aktuálním znění za každý den prodlení s

placením ceny díla (faktury).

3. 	Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od jejího vyúčtování oprávněnou stranou.

Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením

povinností zajištěných smluvní  pokutou v plném rozsahu. Výši smluvní pokuty považují strany

za  přiměřenou.

XII.	Pojištění zhotovitele

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných

škod způsobených jeho pracovníky objednateli nebo třetí osobě. Min. výše pojistky 0,5 mil.Kč.

- Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

- Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIII. Odstoupení od smlouvy

- Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy,

je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

- Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy tak stanoví občanský zákoník dle § 2001, a dále v níže vymezených případech.

- Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:

  - zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem, v rozporu se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění závad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla.

  - prodlení zhotovitele s provedením díla přesáhlo 2 týdny.

- Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.

XIV. Závěrečná ujednání

- V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření smlouvy.

- Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti či nevymahatelnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového, platného, účinného a vymahatelného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran a které bude nahrazovanému ustanovení svým významem a účelem co nejbližší.

- Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Jakékoli změny této smlouvy jsou možné jen po vzájemné dohodě obou smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Oceněné rozpočty stavebních prací

- Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

- Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V ………………………………… dne ……………………………

Za zhotovitele: ………………………………………………………

…………………………………………..

podpis ,razítko

Za objednatele……………………………………………………..

……………………………………..

podpis, razítko